Звіт за тиждень 5

CineMind: персональні рекомендації фільмів з AI Agent Studio

| ПІБ студента | Іванов В.Є. |
| --- | --- |
| Команда | Іванов В.Є. |
| Група | КН-24007б |
| Тема | CineMind - мобільний застосунок для персональних рекомендацій фільмів |
| GitHub | https://github.com/Vanil-CEO/CineMind-movie-ai |

# Діаграма прецедентів

Рисунок 1 - діаграма прецедентів

# Мета тижня 5

Метою тижня 5 було суттєво відрізнити проєкт від стану 4 тижня: перейти від базового прототипу з оновленими афішами та backend-підготовкою до більш завершеного продуктового інтерфейсу з персоналізацією, AI Agent Studio, коментарями, оцінками, профілем користувача та production web-збіркою.

# Пророблена робота після 4 тижня

Flutter: створено cinematic home screen з великим hero-блоком, постерами, AI match та responsive-компонентами.

Flutter: додано AI Agent Studio з пам'яттю агента, запитом користувача та персональними добірками.

Flutter: додано редагування профілю, bio, фото через URL, компактну статистику та вплив профілю на рекомендації.

Flutter: реалізовано коментарі до фільмів, анімоване оцінювання зірочками та оновлення персонального профілю після дій користувача.

Flutter Web: зібрано production build і запущено статичну версію через локальний web-server.

FastAPI: розширено backend API для каталогу фільмів, оцінок, списків, рекомендацій та AI-відповіді.

PostgreSQL: підготовлено схему для users, movies, genres, actors, favorites, watch_later, watched_movies, user_ratings та seed-дані.

Python: згенеровано стильні постери та підготовлено зображення для звітності.

GitHub: проєкт прив'язано до репозиторію CineMind-movie-ai.

# Порівняння з 4 тижнем

| Напрям | Стан після 4 тижня | Результат 5 тижня |
| --- | --- | --- |
| Інтерфейс | Базовий Netflix-style прототип | Cinematic iPhone/Apple TV style з великим hero-блоком |
| Афіші | Повернуті/оновлені афіші | Уніфіковані poster cards, rails, responsive layout |
| AI | Демонстраційна відповідь | AI Agent Studio з пам'яттю профілю, оцінками й коментарями |
| Профіль | Базовий профіль | Редагування імені, bio, фото, статистика та AI memory |
| Backend | FastAPI/PostgreSQL налаштування | Розширені моделі, endpoints, schema.sql, seed data |
| Web | Debug запуск | Production build + локальний static web-server |

# Виконання функціональних вимог

Реєстрація/вхід користувача.

Вибір і переналаштування кіновподобань.

Персональна стрічка фільмів із AI match.

Перегляд детальної інформації про фільм.

Відкриття трейлерів через зовнішні посилання.

Оцінювання фільмів зірочками.

Коментування фільмів.

Редагування профілю та фото.

AI Agent Studio для персоналізованого підбору.

FastAPI + PostgreSQL backend для зберігання та обробки даних.

# Скріншоти застосунку

Рисунок 2 - екран реєстрації та входу

Рисунок 3 - cinematic home screen

Рисунок 4 - технологічний ланцюг та афіші

Рисунок 5 - AI Agent Studio

Рисунок 6 - профіль користувача

Рисунок 7 - детальна сторінка фільму

# Фрагменти реалізації

Рисунок 8 - Flutter-код AI Agent Studio

Рисунок 9 - FastAPI endpoints

Рисунок 10 - PostgreSQL schema

# Використані технології

Flutter

Dart

Material 3

FastAPI

PostgreSQL

psycopg

Docker Compose

Python

python-docx

Pillow

GitHub

# Перевірка

dart format

flutter analyze

flutter test

flutter build web --release

Локальний production web-server: http://127.0.0.1:5260/?v=ai-field-fix

# Висновок

За тиждень 5 CineMind отримав помітний продуктовий розвиток після 4 тижня. Було реалізовано масштабний редизайн, персоналізацію, AI Agent Studio, оцінки, коментарі, профіль з фото, FastAPI endpoints, PostgreSQL schema та production web-збірку. Проєкт став більш завершеним і демонструє видимий прогрес у функціональності, архітектурі та користувацькому досвіді.